WBS与分工

| 阶段 | 任务名称 | 任务内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0：项目准备 | 基础设施搭建 | 后端脚手架 | 刘敏抒 |
|  |  | 前端脚手架 | 叶琦 |
|  |  | 开发环境 | 胡翼 |
|  | 需求梳理 | 需求分析 | 胡翼 |
|  |  | 原型设计 | 叶琦 |
|  | 数据库设计 | ER图设计 | 刘曼姝 |
|  |  | 表结构设计 |  |
|  |  | 初始化脚本编写 |  |
| Sprint 1：用户系统与认证 | 后端用户模块 | 用户注册/登录API | 刘敏抒 |
|  |  | JWT令牌认证 |  |
|  |  | 权限控制(Security) |  |
|  |  | 用户相关表创建 | 刘曼姝 |
|  | 前端用户界面 | 登录/注册页面 | 叶琦 |
|  |  | 身份选择组件 |  |
|  |  | 路由守卫 |  |
|  |  | 个人信息页面 |  |
| Sprint 2：订单系统核心 | 后端订单模块 | 委托发布API | 刘敏抒 |
|  |  | 委托查询API |  |
|  |  | 订单相关表创建 | 刘曼姝 |
|  | 前端订单界面 | 订单页面 | 袁浩轩，叶琦 |
|  |  | 订单发布表单 |  |
|  | 基础测试 | 用户模块测试 | 袁浩轩 |
|  |  | API接口测试 |  |
|  |  | 订单功能测试 |  |
| Sprint 3：接单与任务流 | 后端订单模块 | 接单抢单逻辑 | 刘敏抒 |
|  |  | 订单状态更新 |  |
|  |  | 实时通知 |  |
|  | 前端任务页面 | 任务详情页 | 叶琦 |
|  |  | 进度跟踪组件 |  |
|  | 性能优化 | 数据库索引优化 | 刘敏抒 |
|  |  | API响应缓存 |  |
| Sprint 4：支付与评价 | 后端支付模块 | 支付接口 |  |
|  |  | 钱包系统 |  |
|  |  | 评价系统 |  |
|  | 前端支付界面 | 支付流程页面 | 叶琦 |
|  |  | 评价组件 |  |
|  |  | 钱包管理 |  |
| Sprint 5：系统集成与优化 | 系统集成 | 前后端联调 | 刘敏抒，叶琦 |
|  |  | 性能测试 |  |
|  | 优化与修复 | 用户体验优化 |  |
|  |  | Bug修复 |  |
|  |  | 安全加固 |  |

Sprint 0：项目准备（1周）

1.1 基础设施搭建

- 后端脚手架

  - Spring Boot项目初始化

  - 数据库连接配置

  - 日志框架配置

  - 统一异常处理

  - 负责人：后端A

- 前端脚手架

  - Vue项目初始化

  - 路由配置(Vue Router)

  - UI组件库引入（elementui ,vant)

  - 负责人：前端A【叶琦已完成】

- 开发环境

  - Git仓库初始化

  - CI/CD流水线基础配置

  - 代码规范工具(ESLint/Checkstyle)

  - 负责人：全栈

1.2 需求梳理

- 需求分析

- 原型设计

- 负责人：

1.3 数据库设计

- ER图设计

- 表结构设计

- 初始化脚本编写

- 负责人：后端B

Sprint 1：用户系统与认证（2周）

2.1 后端用户模块

- 用户注册/登录API

- JWT令牌认证

- 权限控制(Security)

- 负责人：后端A

2.2 前端用户界面

- 首页

- 登录/注册页面+忘记密码页面+设置新密码页面

- 身份升级组件

- 路由守卫

- 负责人：前端A【叶琦已完成】

2.3 数据库实现

- 用户相关表创建

- 基础数据初始化

- 负责人：后端B

Sprint 2：订单系统核心（2周）

3.1 后端订单模块

- 委托发布API

- 委托查询API

- 负责人：后端A + 后端B

3.2 前端订单界面

- 订单页面

- 订单发布表单

- 负责人：前端B

3.3 基础测试

- 用户模块测试

- API接口测试

- 订单功能测试

- 负责人：测试

Sprint 3：接单与任务流（2周）

4.1 后端订单模块

- 接单抢单逻辑

- 订单状态更新

- 实时通知(WebSocket)

- 负责人：后端A

4.2 前端任务流程

- 任务详情页

- 进度跟踪组件

- 实时聊天界面

- 负责人：前端A

4.3 性能优化

- 数据库索引优化

- API响应缓存

- 负责人：后端B

Sprint 4：支付与评价（2周）

5.1 后端支付模块

- 支付接口

- 钱包系统

- 评价系统

- 负责人：后端B

5.2 前端支付界面

- 支付流程页面

- 评价组件

- 钱包管理

- 负责人：前端B

Sprint 5：系统集成与优化（2周）

6.1 系统集成

- 前后端联调

- 性能测试

- 负责人：全队

6.2 优化与修复

- 用户体验优化

- Bug修复

- 安全加固

- 负责人：全队